## Slide 1: Formation Agile
TD n°2

## Slide 2: Les fondements de Scrum : 3 piliers et 5 valeurs
Nom |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Focus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Engagement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Courage |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Respect |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ouverture |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Noter de 1 à 10 chaque valeurs 0 : pas bon, 10 : excellent
Comment je me perçois
Comment les autres me perçoivent

## Slide 3: Release Planning

## Slide 4: Estimation d’une User Story : les Story points

## Slide 5: Planning Poker / Principe

## Slide 6: Mise en situation : Release Planning
1 équipe joue le rôle de Coach Agile
  Laisser l’équipe Agile faire sans rien dire
  Si gros point de blocage, rappeler simplement les points du slide précédent ou poser des questions
1 équipe Agile
  PO : propose le périmètres (stories) et priorités Estimation en point de valeur métier
  Equipe : Estimation en difficulté
Debrief et points d’amélioration (avec tout le monde)
PO
Scrum Master
Equipe
15 min
10 min
5 min

## Slide 7: Planning d’itération (Sprint Planning)

## Slide 8: Mise en situation : Planning d’itération
1 équipe joue le rôle de Coach Agile
  Laisser l’équipe Agile faire sans rien dire
  Si gros point de blocage, rappeler simplement les points du slide précédent ou poser des questions
1 équipe Agile
  PO : propose le quoi (ce qu’il veut voir dans l’itération)
  Equipe : expose le comment
Debrief et points d’amélioration (avec tout le monde)
PO
Scrum Master
Equipe
35 min
25 min
10 min

## Slide 9: Mêlée quotidienne (Daily Scrum)

## Slide 10: Mêlée quotidienne (Daily Scrum)

## Slide 11: Mêlée quotidienne (Daily Scrum) : 3 questions

## Slide 12: Mise en situation : Mêlée du matin
1 équipe joue le rôle de Coach Agile
  Laisser l’équipe Agile faire sans rien dire
  Si gros point de blocage, rappeler simplement les points du slide précédent ou poser des questions
1 équipe Agile fait sa mêlée
  Hier
  Aujourd’hui
  Problèmes
Debrief et points d’amélioration (avec tout le monde)
PO
Scrum Master
Equipe
25 min
15 min
10 min